关于中山大学附属第一医院医学综合楼项目

高支模监测项目询价公告

第一部分

- 项目名称：中山大学附属第一医院医学综合楼项目高支模监测技术服务

- 项目建设规模：本工程场地位于广州市越秀区中山二路58号。钢筋混凝土框架-剪力墙结构，总建筑面积约75767.6 m2，其中地上约55420.7 m2（容建面积），地下约20347.9m2，含4层地下室，建筑高度约99m。主体结构分一、二期施工，本方案仅针对一期主体结构施工；结构平面尺寸分别为45×68.2m(地下）和45×64.3m（地上）；地上为25层，层高3.8~5.2m，总高度约99m，地下四层，层高为6.45m+5.2m×2+4.5m。结构安全等级为一级。本工程±0.00为室内地坪标高，相当于广州城建高程系统14.920米。

- 服务周期：监测服务周期必须满足实际施工要求；实际进场日期以监理通知为准，实际工期根据项目实际施工进度进行调整。

- 监测范围： 1、立杆水平位移监测；2、模板沉降监测；3、立杆倾斜监测；4、立杆轴力监测。

- 服务地点：广州市越秀区中山二路58号

- 监测说明：

- 1、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）

- 2、本项目工程有关的设计图纸与施工方案

- 3、《广州市住房和城乡建设委员会关于全市危险性较大的混凝土模板支撑工程和承重支撑体系推进自动化安全监测工作的通知》（穗建质[2017]1006号）

- 监测时间和周期：

高支模监测工期为混凝土浇筑开始前1～2个小时至混凝土浇筑完成，直至数据稳定。开始浇筑前测量2～3次，记录稳定值并以平均值作为初始值；在浇筑时，实时监测，每隔20～30分钟提取一次数据制成成果表。各次观测值与前一次观测值的差值，即为该点当次变形量，各次观测值与初始值的差值，即为该点累计变形量。浇筑结束3小时左右混凝土初凝后立杆无显著变化，视为高支模稳定，当次监测结束。

- 询价内容及范围

中山大学附属第一医院医学综合楼项目高支模监测技术服务工程量清单 序号; 项目名称; 类 别; 单位; 工程量; 备注. 点数(个）; 观测次数. 1; 点位埋设; 立杆水平位移; 点; 51; 20. 2; 模板沉降; 点; 51; 20. 3; 立杆倾斜; 点; 51; 20. 4; 立杆轴力; 点; 51; 20. 1; 监测部分; 立杆水平位移; 点; 51; 20. 2; 模板沉降; 点; 51; 20. 3; 立杆倾斜; 点; 51; 20. 4; 立杆轴力; 点; 51; 20. 合计.

- 投标人资质要求：

（1）投标人均应具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

（2）具有勘察综合甲级资质且必须具有省级及以上计量监督局颁发的计量认证证书（CMA）且证书在有效期内，CMA证书附表中核定的计量认证范围及限制要求必须包括完成工作内容中所提及工作所需的相关范围。投标人具有广州市深基坑并网的单位证明。

（3）因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录而被政府有关部门处罚不得参加同类工程的投标的施工企业，若仍在受罚期内，不得参加本项目的投标；

（4）企业被有关部门责令停业、企业财产被查封和冻结或者处于破产状态的，不允许参加本项目投标。

（5）本项目不接受联合体投标；

第二部分

一、报名资料（所有文件加盖公司公章共一式三份）

1、监测报价函及报价监测收费依据；

2、投标人所需的资质文件复印件；

以上证件复印并加公司印章。

- 报名时间：2021年6月18日~21日上午10:00

- 报名地点：中山二路58号中山大学附属第一医院后勤处重点基建办公室

- 联系人：彭老师

- 联系电话：020-28823002/13602797876

- 邮箱：13602797876@126.com

- 询价具体时间、地点另行通知