中山大学附属第一医院妇科生殖医学中心污水处理站生化池维修工程项目院内谈判采购公告

- 中山大学附属第一医院现为医院越秀院区妇科生殖医学中心污水处理站生化池维修工程进行院内谈判采购，诚邀业内企业参加本次院内谈判采购报价，具体事项如下：

一、项目名称：

- 妇科生殖医学中心污水处理站生化池维修工程

二、项目范围简介：

- 中山大学附属第一医妇科生殖医学中心位于广州市越秀区中山二路1号。院内有一座地埋式污水处理站，设计处理规模为400³/d，工艺为二级生化+消毒工艺。该污水处理站运行至今已4年有余，经过日常检查发现：生化池内的的填料、填料支架已出现老化等现象，调节池、消毒池、集水池沉淀杂物较多，因此需要对出现问题的部分进行相应改造。本次改造目的主要有：更换生化池的填料支架、组合填料等，恢复生化池正常的功能。清理调节池、消毒池、集水池沉淀杂物。

三、项目地点：

- 广州市越秀区中山二路1号。

四、作业时间：

- 总用时不超过10天。

五、单位资质要求：

- 1.企业均应具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照。

- 2.企业均应至少具有环保工程三级资质或提供相同项目的承包业绩。

- 3.企业被有关部门责令停业、企业财产被查封和冻结或者处于破产状态的，不允许参加本项目报名。

- 4.本项目不接受联合体参与报价。

- 5.不同的报名人之间有下列情形之一的，均不接受作为参与本项目竞争的报名人：

- A．彼此存在投资与被投资关系的；

- B．彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

- C．法定代表人或单位负责人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同单位。

六、报价限价：

限价13.2万元。

七、提交资料：

1.企业营业执照；

2.项目报价单（需按照附件清单格式报价）；

3.相同项目的承包业绩（不超过2个）；

4.报价单位认为需提供的其他资料。

以上资料一式一份（加盖单位公章），将扫描件发送邮箱ZSYYZWK@126.com。

八、报价时间：

2023年10月27日至10月31日下午17:00前

九、联系方式：

1.资料提交地点：中山二路58号（中山大学附属第一医院）总务科1室，报价文件扫描PDF文件发送至邮箱；

2.资料提交邮箱： ZSYYZWK@126.com；

3.联系电话：13302259080/020-87755766-8064；

4.联系人：罗老师；

（电话咨询时间：工作日上午8:00-12:00，下午14:30-17:30）

附件：

1.妇产中心污水处理站生化池维修工程报价单

附件1

| 妇产中心污水处理站生化池维修工程报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：妇产中心污水处理站生化池维修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 临时工艺管道驳接 | φ90PVC管PN0.63MPa | m | 80 |  |  | 中心不能停业，必须加装临时工艺管线，才可维修。 |
| 2 | 生化池支架维修 | 镀锌铁 | 吨 | 2 |  |  | 原支架腐蚀，维修加固 |
| 3 | 生化池部分底泥清理 | 4.45m*3.4m*5.9m≈90M³ | M³ | 10 |  |  |  |
| 4 | 生化池旧填料维修 | Φ150填料 | M³ | 20 |  |  | 原填料老化脱落，部分更换维修 |
| 5 | 曝气头维修 | Φ215 | 个 | 15 |  |  | 老化损坏，部分更换维修 |
| 6 | 曝气管 | φ63PVC管PN0.63MPa | m | 15 |  |  |  |
| 7 | 调节池污泥清理 | (4.5m*5.9m*5.9m)+ (8.6m*2.3m*2.8m)≈212 | M³ | 30 |  |  |  |
| 8 | 集水池污泥清理 | 2.5m*0.8m*2.9m=5.8 | M³ | 15 |  |  |  |
| 9 | 消毒池污泥清理 | 2.5m*0.8m*2.9m=5.8 | M³ | 5 |  |  |  |
| 10 | 施工临时措施、消毒、通风(生化池、调节池、消毒池) |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 | 油漆 | 防锈、防腐 | kg | 20 |  |  |  |
| 12 | 运输、清洁费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 环保局报备手续 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 14 | 辅助材料 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 工程总价： |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 工程总价金额大写： 拾 万 仟 百 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位: 日期: 2023 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意：1、报价表内各分项报含税价。 2、项目限价13.2万元，超出限价报价无效。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

联系人及电话：