项目需求

一、采购项目内容及服务要求

（一）项目概述

采购中山大学附属第一医院实验室过期、废弃的危险化学品（含剧毒品、爆炸品）处理处置服务。

（二）采购服务内容

处理处置中山大学附属第一医院实验室过期、废弃的危险化学品（含剧毒品、爆炸品）一批（详见中山一院实验室废弃化学品清单）

注：1）上述为预计需回收处置数量，最终数量按最后实际回收处置数量。

2）回收清单如《中山一院实验室废弃化学品清单》所示，包括但不限于《中山一院实验室废弃化学品清单》所列的品种、数量。

3）★报价人预报价清单必须与采购服务内容清单一致。

（三）具体服务要求

1、服务方式

a.废物全部处理处置，全流程监管。

b.废物现场清理清除及转移。

C.办理废物转移申请流程。

d.协调转移车辆和监管部门监督。

c.全程记录及资料汇总。

2、服务要求

（1）报价人必须有相关项目经验，并且所组织的处置单位必须是具备危险废物经营许可证，运输单位必须具备危险废物运输的道路运输许可证 。

（2）报价人在接到采购人要求清理转运实验室化学废弃物之日起，7个工作日内，要按相关规定在“广东省固废平台”办理转移登记手续，按时协助采购人对实验室化学废弃物进行转运处置。

（3）报价人应明白本次采购的实验室化学废弃物的特点和性质、由实验室化学废弃物或处理程序所导致或引起的健康、安全和环境危害责任由供应商自负，并提供履行本项目实验室化学废弃物服务所需具备的专门技术、人员、设备、设施、许可证和执照。

（4）在实验室化学废弃物无害化处理过程中，应该符合国家法律规定的环保和消防要求或标准，对危险废物减量化、资源化、无害化的原则下，可确保其得到合理、合法的处理，避免二次污染的产生。

（5）销毁流程：组织废物全部转移处置，废物处置去向合法合规。

（6）销毁手续文件：广东省固体废物信 息管理平台危废转移计划表及电子批复截图、现场危险废物交货单、危险废物转移联单、处置单位经营许可证、相关车辆信息及押运员和司机证件、废物接收销毁证明以及现场作业及转移的影 像图片记录全部交由甲方。

（7）运输转移：全部危化品必须经过严格分类和规范包装后，方可转移。转移车辆务必持有危险货物运输资质；

（8）包装物：所有危化品的外在包装物由乙方提供，并负责转包使用。

（9）档案记录：将车辆信息、相关人员及转移信息录入广东省固废系统平台，信息公开透明，并长期有效，可追溯可查验。

（10）销档申报：向相关部门申请废物处置完毕销档。

3、检验方法、时间

（1）乙方在接到甲方交接实验室化学废弃物通知后的3个工作日内对废物进行检验，乙方不按规定期限对实验室化学废弃物进行检验，视为所要交的实验室化学废弃物符合合同规定。

（2）乙方在验收中，如发现实验室化学废弃物的品质标准不合规定或者有混杂其他废物的，应一面妥为保管，一面在检验后3个工作日内向甲方提出书面异议。乙方未按规定期限提出书面异议的，视为所交的实验室化学废弃物符合合同规定。乙方在使用、保管、保养不善等造成实验室化学废弃物品质标准不合规定的，所产生的一切后果由乙方负责。

（3）检验合格或者检验不合格的实验室化学废弃物经乙方与甲方达成书面的处理意见后，乙方应按合同规定出具对账单给甲方确认，甲方应在3个工作日内进行确认。

（4）待处理的废物的环境污染责任：在甲方向乙方移交签收之前所产生的环境污染问题，由甲方负责；在甲方交乙方移交签收之后所产生的污染问题，由成乙方负责。

（四）验收要求

1、甲方组成验收小组，按国家有关规定、规范进行验收，若无国家标准按行业标准验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因标的合格问题发生争议时，由甲方当地有关技术监督部门鉴定。标的符合技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2、标的经过双方检验认可后，签署验收报告。

（五）服务要求及服务地点

1、服务周期：合同签订之日起30天。

2、服务地点：中山大学附属第一医院

3、在服务期间，需严格遵守采购人的有关制度。

（六）付款方式

1、结算方式：该项目为总包服务项目，实际作业过程中略有增减，不再额外支付费用。

2、结算依据：处理处置服务结束后，由乙方提供对账单，对账单须详细列明本次服务实际回收的各种废物的种类与数量，经甲方与乙方双方签字确认后，该对账单即为结算依据。

3、付款方式：废物转移工作全部完成后，乙方将所有相关资料移交给甲方，甲方验收合格，乙方出具有效发票后，甲方一次性支付乙方支付合同款乙方。